3. PLAN I PROGRAMA ODRŽAVANJA PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIM NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U 2026 GODINI

Izradio : Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff

U Malom Lošinju, listopad 2025.

Lošinj usluge d.o.o.

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2026.

Održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima odnosi se na :trgove,šetališta I obalne šetnice, uređenje plaže,javne prolaze i stepenice,biciklističke te pješačke staze

Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

- Mali Lošinj
- Veli Lošinj
- Artatore
- Ćunski
- Nerezine
- Sveti Jakov
- Osor
- Punta Križa
- Ustrine
- Belej
- Susak
- Ilovik
- Unije
- Srakane
Oprema za izvršenje plana

- trokolica Piaggio porter
- Agregat
- Bager 1,5 t -20t
- Kamion 3.5 t -20t
- damper
- rezaći drvene mase
- ostalo

Lošinj usluge d.o.o

Terminski plan nalazi se u prilogu

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2026.

Terminski plan izvršenja planiranih radova
obale	lokacija	Iznos predviđenih radova	Rok izvođenja radova
Sanacija velog mula	Ćunski	5.000,00 eur	veljača
Postava ograde na području uz barke	Susak	10.000,00 eur	veljača
Sanacija staze uz more	Susak	10.000,00 eur	travanj
Sanacija staze Sveti Martin	Mali Lošinj	10.000,00 eur	siječanj
Sanacija sunčališta Poljana	Mali Lošinj	30.000,00 eur	veljača
Sanacija malog mula	Kandija	10.000,00 eur	veljaća
Sanacija šetnice Čikat- Velopin	Mali Lošinj	25.000,00 eur	veljača-ožujak
Dohrana i sanacija svih plaža nasipavanjem pijeskom,oblutcima(Artatore,Susak,Kovčanje,Čikat,Privlaka,Poljana,Valdarke,Osor,Nerezine,Rovenska,...)	sve	25.000,00 eur	svibanj
Sanacija sunčališta i zidova uz more	sve	30.000,00 eur	veljača
Po nalogu pomorskih redara	sve	30.000,00 eur
Ukupno obale		185.000,00 eur
Javne površine
Sanacija staze Osiri	Ćunski	10.000,00 eur	veljača
Sanacija ulice prema br 143	Ćunski	8.000,00 eur	rujan
Sanacija stepenica prema gornjem selu	Susak	20.000,00 eur	listopad
Uređenje rukohvata	Susak	8.000,00 eur	listopad
Sanacija oko šahti	Susak	10.000,00 eur	ožujak
Čišćenje gradske šterne na jp	Susak	3.000,00 eur	ožujak
Uređenje površine oko kontenjera	Susak	5.000,00 eur	ožujak
Sanacija odvodnje oborinskih voda ul. Oslobođenja	Nerezine	20.000,00 eur	veljača
Uređenje površine uz parkiralište	Nerezine	10.000,00 eur	travanj
Sanacija ulice zbog vododerine	Sveti Jakov	5.000,00 eur	siječanj
Sanacija jp na Privlaci	Mali Lošinj	20.000,00 eur	siječanj
Sanacija poprecnih ulica sa Nikole T.	Mali Lošinj	23.000,00 eur	siječanj
Sanacija ulice Mate Vidulića	Mali Lošinj	5.000,00 eur	siječanj
Sanacija ulice Garibaldi	Mali Lošinj	60.000,00 eur	siječanj-veljača
Sanacija rive RLK	Mali Lošinj	10.000,00 eur	travanj
Sanacija javnih površina Rovenska	Veli Lošinj	12.000,00 eur	ožujak
Sanacija javne površine na Čikatu	Mali Lošinj	10.000,00eur	Siječanj-veljača
Sanacija suhozida,temelja JR,zidova,temelja za klupe	sve	20.000,00 eur	siječanj-prosinac
Sanacija JP po nalogu komunalnih redara	sve	41.000,00 eur	siječanj-prosinac
Sveukupno javne površine		300.000,00 eur

SVEUKUPNO OBALE I JAVNE POVRŠINE		485.000,00 eur

UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Ukupno cijena sa PDV-om obale 185.000,00 eur

 Ukupno cijena sa PDV-om Javne površine 300.000,00 eur

      Sveukupno 485.000,00 EUR

Lošinj usluge d.o.

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 2026.

	TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
		Jed.mjera	cijena
1.	Rušenje, demontaže, iskopi, bankine		EUR
	Stavka obuhvaća i odvoz sveg otpadnog materijala na
	gradsku deponiju
1.1	Rušenje postojeće betonske staze do d=10cm	m2	24,00
1.2	Rušenje ili demontaža kamenih i betonskih stepenica	m1	24,00
1.3	Demontaža tlakovaca , kamenih ploča i sl.	m2	25,00
1.4	Demontaža metalnih ograda, visine do 1m i stepenica	m1	28,00
1.5	Rušenje kamenih zidova- ručno	m3	90,00
1.6	Ugradnja jalovine za bankine uz šetnice i prometnice d 7 cm	m2	11,00
1.7	Popravak oštećenih betonskih staza(do 10 cm), sa ponovnim betoniranjem. Sadrži sav materijal i rad	m2	80,00
1.8.	Ručni iskop materijala sa odvozom na gradsku deponiju	m³	200,00
1.9.	Ručni iskop materijala pod vodom i odvoz	m³	320,00
1.10.	Ručno zatrpavanje materijalom iz iskopa(rova)	m3	90,00
2.	Podloge.
2.1.	Nabava i doprema jalovine	m3	60,00
2.2.	Nabava i doprema tampona i kamenih frakcija	m³	70,00
2.3.	Nabava i doprema zemlje	m³	65,00
2.3.a	Nabava i doprema riječnog pijeska,oblutka	m3	150,00
2.4.	Razastiranje pijeska,jalovine, zemlje i slično(do 10 cm)	m²	12,00
2.5.	Izrada podloge od jalovine za novu betonsku stazu; debljina
	podloge od 5 do 7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m2	18,00
2.6.	Izrada podloge od sitnog kamenog materijala za tlakovce,
	kamene ploče , betonske ploče i sl.; d~7cm. Stavka / obuhvaća
	sav rad i materijal.	m2	22,00
2.7.	Izrada podloge od kamena za betonska sunčališta
	Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m3	95,00

3.	Betonske staze, šetnice, lokalni putevi i sl.
3.1	Izrada betonske staza d=5cm, armirane Q 188 mrežama. Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	43,00
3.2.	Izrada betonske staze d=7cm,armirane q188mrežama.Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	52,00
3.2.	Izrada betonske staze d=8 cm, armirane Q188 mrežama. Diletacija svak 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad.	m²	56,00
3.3.	Izrada betonske staza d=10cm, armirane Q 335 mrežama. Diletacija svaka 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad
	Stavka sadrži sav materijal i rad.	m2	68,00

4.	Izrada betonskih stepenica
	Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	75,00

5.	Ugradnja
5.1	Tlakovci. I travne ploče.Nabava materijala,doprema i ugradnja.	m2	59,00
5.2.	Tlakovci i travne ploče. Nabava i doprema	m2	49,00
5.3.	Tlakovci ugradnja	m²	60,00
5.4.	Parkovni rubnjak. Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	48,00
5.5.	Cestovnih rubnjaka. Stavka sadrži sav materijal i rad.100*15*25	m1	65,00
5.6.	Betonski cestovni rigoli(40*40*8).Stavka sadrži sav materijal i rad)	m1	59,00
5.7.	Kamene ploče. Samo ugradnja	m2	69,00
5.8.	Kamene stepenice. Samo ugradnja	m1	69,00
5.9.	Metalne ograde i stepenice. Samo ugradnja	m1	69,00
5.10	" Benkovac " Nabava doprema i ugradnja tanjih kamenih ploča u betonska sunčališta; za 50% površine	m2	78,00
5.11.	Kulir ploče 40x40cm. Stavka sadrži sav materijal i rad	m1	65,00
6.	Zidovi od kamena. Nabava kamena je izdvojena stavka.
6.1	Kamen. Nabava i doprema	m3	70,00
6.2	Kamen. Ugradnja m3		45,00
6.3	Izrada novog ili popravka postojećeg zida od kamena ( suhozid): / a/ sa jednim licem ( potporni zid) / b/ sa dva lica	m2 / m2	135,00 / 190,00
6.4	Izrada novog i popravka postojećeg zida, ojačanog betonom i mrežom Q 188, od kamena / a/ sa jednim licem / b/ sa dva lica	m2 / m2	165,00 / 230,00
6.5	Izrada novog ili popravak postojećeg zida od priklesanog kamena / a/ sa jednim licem( potporni zid) m2 / b/ sa dva lica m2		165,00 / 240,00
6.6	Izrada poklopnice na zidovima od kamena	m1	26,00
6.7	Slaganje mocire ili gromače	M2	55,00
7.	Zidovi od betona
7.1	a/ oplata / b/oplata u moru	m2 / m²	52,00 / 105,00
7.2	Beton / a/beton / b/beton pod vodom (odrditi će se prema uvjetima gradnje, količini… za svako mjesto posebno,koeficientom)	m3	750,00

7.3	A/armaturna mreža	kg	3,95
	B/armatura	kg	3,95
8.	Prijevozi, prijenosi i sati
8.1	Prijevoz kolicima ili prijenos ručni na daljinu veću od 10m,
	ako nema mogućnosti pristupa vozilom
	a/ do 50m	m3	79,00
	b/ do 100m	m3	115,00
8.2	Prijevoz trokolicom (0,50m3), do 10km	tura	39,00
8.3	Prijevoz trokolicom (0,50m3), od 10km do 50 km	tura	55,00
8.4.	Prijevoz kamionom (npr.: manjeg stroja), do 10km	tura	120,00
8.5.	Prijevoz kamionom (npr. manjeg stroja) od 10-50 km (5m3)	tura	160,00
8.6.	Prijevoz kamionom (npr. Većeg stroja) do 10 km	tura	180,00
8.7.	Prijevoz kamionom (npr.Većeg stroja) od 10-50 km	tura	215,00
8.8.	Nabava i dovoz vode u kontejneru do 500l	tura	48,00
8.9.	Korištenje agregata za el. energiju (sa dovozom i odvozom)	sat	25,00
8.10.	Sat rada NK radnika	sat	19,00
8.11.	Sat rada KV radnika	sat	28,00
8.12.	Sat rada varioca (sa priborom za varenje)	sat	55,00
8.13.	Sat rada ronioca (sa svom opremom)	sat	190,00
8.14.	Sat rada manjeg stroja	sat	65,00
8.15.	Sat rada većeg stroja-rovokopač, valjak i sl	sat	95,00
8.16	Prijevoz damperom ako nema pristupa vozilom	tura	35,00
9.	Ostalo
9.1.	Čišćenje terena od niskog raslinja sa odvozom na gradsku deponiju	m2	18,00
9.2.	Rušenje i odvoz drveta debljine do 15 cm	kom	85,00
9.3.	Manji popravci i premaz boje / a/ grafita na zidovima / b/ metalnih ograda / c/betona	m2 / m2 / m2	19,00 / 19,00 / 19,00
9.4.	Ugradnja gipsanih ploča na metalnu konstrukciju	m²	65,00
9.5.	Fugiranje kamenih blokova, ploča i sl.	m2	18,00
9.6	Nabava doprema i ugradnja cijevi
	a) PVC o75	m1	25,00
	b) PVC o 110	m1	28,00
	c) PVC 125	m1	32,00
	d) PVC o 160	m1	36,00
	e) PVC o 200	m1	40,00
	f) PVC o 250	m1	44,00
	g) Rebraste za kabel javne rasvjete	m1	20,00
	h) Vodovodna alkaten cijev o 3/4"	m1	6,00
9.7.	Slivnik 20x20. Nabava, doprema i ugradnja	kom	60,00
9.8.	Linijska, kišna rešetka za pješački promet. Nabava doprema i ugradnja	1m	290,00
9.8.b	Linijska, kišna rešetka za srednje teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	220,00
9.8.c	Linijska, kišna rešetka za teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	290,00
9.9.	Izrada kanalizacijskog okna sa rešetkom	kom	550,00
9.10.	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za laki promet	kom	380,00
9.10 a	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za srednje teški promet	kom	450,00
9.11.	Izrada upojnog bunara za tuš	kompl	790,00
9.12.	Nabava,doprema i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 2,5*24	m	9,00
9.13.	Geotekstil.Nabava,doprema i ugradnja	m2	9,00
9.14.	Ugradnja hladnog asfalta-popravci	m2	180,00
9.15.	Rezanje asfalta,betona i sl.	m1	7,00
9.16 a.	Deponiranje materijala na gradski deponij	t	9,00
9.16 b	Deponiranje rasutog materijala na gradski deponij	t	250,00
9.17.	Čišćenje autobusnih čekaonica-ostakljenih	kom	60,00
9.18.	Izrada sokla(na betonskoj stazi uz zgradu)	m1	8,00
9.19.	Čišćenje zidova,manji popravci i ličenje autobusnih čekaonica	m2	19,00
9.20.	Izrada betonskog korita za linijsku rešetku	m1	85,00

9.21	Dobava i postava PEHD rebrastih fleksibilnih cijevi za struju	M1	8,00
9.22	Dobava i postava gromobranske trake	M1	9,50
9.23	Dobava i postava spojnica za gromobransku traku	kom	8,00

Mali Lošinj, listopad 2025.

Lošinj usluge d.o.o