2.PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA ZA GRAD MALI LOŠINJ U 2026 GODINI

Izradio: Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff

U Malom Lošinju, listopad 2025.

SADRŽAJ PLANA I PROGRAMA

- Regulacija prometa

- Prometna signalizacija

- Održavanje neravrstanih cesta

- REGULACIJA PROMETA

Opis poslova koje se obavljaju pod ovom djelatnošću

- Održavanje rampe u Ustrinama

-Privremena regulacija prometa u mjestima ( Veli Lošinj, Mali Lošinj..)

-Održavanje semafora

-Održavanje prometne opreme(treptači...)

-Kamere videonadzor prometa

Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

- Mali Lošinj

- Veli Lošinj

- Ćunski

- Artatore

- Sv. Jakov

- Nerezine

- Osor

- Belej

- Punta Križa

- Ustrine

Jedinične cijene troškova za izvršenje radova

- Godišnji servis rampe Ustrine,                                                                                         500,00 eur

- Utrošak električne energije na rampama                                                                       300,00 eur

- Sat servisera za izvanredne kvarove 10 sati x 40 eur                                                   400,00 eur

- Privremena regulacija prometa angažman djelatnika 700 sati x 19 eur/h             13.300,00 eur

- Održavanje semafora                                                                                                      8.000,00 eur

- Servis i održavanje treptaća                                                                                          2.500,00 eur

- Ostalo nespomenuto   po nalogu redara                                                                   2.350 ,00eur

8. Kamere za kontrolu prometa I videonadzor                                                                24.000,00 eur

9  .Regulacija Riva Lošinjskih kapetana 350*1*19                                                           6.650,00 eur

10.Izrada elaborate I prometnih rješenja regulacije                                                       2.000,00 eur

Točke sadržavaju servis rampe, pregled kučišta, mikročipova I ostalih dijelova što sadržavaju kučište rampe. Utrošak  elektr. energije za pokretanje rampa. Angažman security-a za regulaciju V. Lošinju period od 15.6 do 15.9 i ostalih po nalogu komunalnih djelatnika i grada Malog Lošinja.  Održavanje treptaća na mjestima Privlaka,  Dražice….. .

Kamere za praćenje I videonadzor I kontrole prometa u mirovanju planiraju se postaviti u Nerezinama te ,1 kamera trg Zagazinjine.

Troškovi izvršenja godišnjeg plana i programa regulacije prometa iznose:

60.000,00 eur bez PDV-a

Troškovi izvršenja godišnjeg plana i programa regulacije prometa sa PDV-om iznose:

75.000,00 eur

- PROMETNA SIGNALIZACIJA

Opis poslova koje se obavljaju pod ovom djelatnošću

- Postavljanje vertikalne signalizacije

- Iscrtavanje horizontalne signalizacije

Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

- Mali Lošinj

- Veli Lošinj

- Ćunski

- Artatore

- Sv. Jakov

- Nerezine

- Osor

- Belej

- Punta Križa

- Ustrine

- Ilovik

- Susak

- Unije

Oprema za izvršenje plana:

- Trokolica Piaggio porter

- Kamion

- Agregat

- Stroj za horizontalnu signalizaciju

- Hiltice i rezačice

Ulazni troškovi za izvršenje:

Vertikalna signalizacija                                                                                                            15.000,00 eur

Horizontalna signalizacija                                                                                                       20.000,00 eur

Nabava prometne opreme                                                                                                    16.000,00 eur

Izvanredni radovi po nalogu komunalnog odjela grada Malog Lošinja                             4.000,00 eur

Nabava prometne opreme obuhvaća:

nabavu novih usporivaća prometa (4 kom x 1.000,00 eur )   4.000,00 eur

nabava novih prometnih ogledala (5 kom x 260,00 eur)        1.300,00 eur

nabava novih prometnih stupova (40 kom x 75 ,00 eur)        3.000,00 eur

Nabava novih prometnih znakova (50 kom x 70,00 eur)        3.500,00 eur

Nabava novih treptaća(pješaćki,ukupno 3 kom x 1400,00 eur)  4.200,00 eur

Postava treptaća planirani su 1 kom Veloselska D-100 ,Malin  1 kom,Ćunski 1 kom

Praćanje izvanrednih radova plaćaju se temeljem cjenika koji se nalazi u privitku ovog ugovora.

Troškovi izvršenja godišnjeg plana prometne signalizacije iznose:

55.000,00 eur

Troškovi izvršenja godišnjeg plana prometne signalizacije sa PDV-om iznosi:

68.750,00 eur

PLAN I PROGRAM IZVRŠENJA PROMETNE SIGNALIZACIJE

Vertikalna signalizacija: siječanj - prosinac

Postava kompletne vertikalne signalizacije u ulicama

Napomena: izvanredni radovi ( u slučaju loma, iskrivljenja stupova, znakova )

Svakog ponedjeljka obilazak kompletnog područja, te sanacija eventualno oštećenih znakova.

Na skladištu u 2025 godini postoji određen broj stupova I znakova.

Horizontalna signalizacija: siječanj - prosinac

Iscrtavanje kompletne horizontalne signalizacije po ulicama.

Uglavnom radovi se izvode tokom mjeseci kad su ljepša i suha vremena.

GODIŠNJI PLAN VERTIKALNE SIGNALIZACIJE PRIKAZAN JE DINAMIČKIM PRIKAZOM IZVOĐENJA RADOVA U TABELI

|  | POSTAVLJANJE STUPOVA | POSTAVLJANJE ZNAKOVA |
| --- | --- | --- |
| SIJEČANJ | 10 | 10 |
| VELJAČA | 10 | 10 |
| OŽUJAK | 10 | 20 |
| TRAVANJ | 10 | 10 |
| SVIBANJ | 10 | 10 |
| LIPANJ | 0 | 5 |
| SRPANJ | 0 | 0 |
| KOLOVOZ | 0 | 0 |
| RUJAN | 0 | 5 |
| LISTOPAD | 0 | 5 |
| STUDENI | 5 | 5 |
| PROSINAC | 5 | 5 |
| UKUPNO | 60 | 85 |

TABELA

ODIŠNJI PLAN VERTIKALNE SIGNALIZACIJE PRIKAZAN JE DINAMIČKIM PRIKAZOM IZVOĐENJA RADOVA U TABELI

|  | HORIZONTALNA SIGN. |
| --- | --- |
| SIJEČANJ |  |
| VELJAČA |  |
| OŽUJAK | ISCRTAVANJA |
| TRAVANJ | ISCRTAVANJA |
| SVIBANJ | ISCRTAVANJA |
| LIPANJ | ISCRTAVANJA |
| SRPANJ |  |
| KOLOVOZ |  |
| RUJAN | ISCRTAVANJA |
| LISTOPAD |  |
| STUDENI |  |
| PROSINAC |  |

TABELA - bojom označena dinamika radova

Iscrtavanje horizontalne signalizacije obuhvaća farbanje pješačkih prijelaza, parkirališnih mjesta, usmjeravajućih strelica, TAXI mjesta, natpis BUS, stopova, zaustavnih linija, uzdužne razdjelne pune i isprekidane linije, PR mjesta, mjesta INVALID, zabrane parkiranja na području Malog i Velog Lošinja, Artatora, Ćunskog, Nerezina, Sv. Jakova, Osora, Beleja.

UKUPNA KOLIČINA PO ULICAMA

|  | PJEŠAČKI PRIJELAZ | TAXI MJESTA | STOP | ZAUSTAVNA LINIJA | INVALID | BUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTAR GRADA | 120 | 7 | 2 | 12m2 | 7 |  |
| JAMINA | 25 |  | 1 | 4m2 |  |  |
| RUKAVIĆ | 100 |  | 2 | 16m2 |  |  |
| PRIVLAKA | 25 |  | 2 | 4m² |  |  |
| OMLADINSKA ULICA | 90 | 1 | 6 | 16m2 |  |  |
| INDUSTRIJSKA ZONA | 120 |  | 8 | 22m2 |  |  |
| LOŠINSKIH BRODOGRADITELJA I RLK | 90M2 | 7 | 6 | 19m2 | 5 | 4 |
| BUDOVINA | 168,28m² | 2 | 3 | 60m2 | 4 |  |
| SUNČANA U. | 25 |  | 2 | 8m2 |  |  |
| CRESKA ULICA | 277,2m² |  | 6 | 58m2 | 2 |  |
| MALIN | 24m² |  | 1 | 1,5m² |  |  |
| KADIN | 36m² |  | 2 | 5,32m² |  |  |
| ZAGAZINJINE | 448,44m² |  | 10 | 75m2 | 2 | 2 |
| VELI LOŠINJ | 100m2 |  | 4 | 19m2 | 3 | 1 |
| NEREZINE | 100m2 |  | 3 | 19m2 | 3 |  |
| KOVČANJE | 25m2 |  | 2 | 5,8 m² |  | 2 |
| POLJANA | 39,78m² |  | 3 | 7,5m² |  | 4 |
| ĆUNSKI | 25 |  | 1 | 3 m² |  |  |
| SV. JAKOV | 25 |  | 1 | 3m² |  |  |
| ukupno | 1.863,70m2 | 15 | 67 | 358,12m2 | 26 | 13 |

Iscrtavanje horizontalne signalizacije se obnavlja prema stvarnim I nužnim potrebama , ovisno o vidljivosti signalizacije.

TROŠKOVNIK

POSTAVE I UREĐENJA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, GRANIČNIKA, OGRADE ZA POTREBE REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2026 GODINU

A ____________NASELJA MALI I VELI LOŠINJ

Kom                                            Iznos

A1.a. Postava stupa ______________________1,00____________________75,00 eur

A1.b. Vađenje stupa______________________1,00____________________45,00 eur

A2  Postava betonskog čunja “ na suho”______1,00____________________15,00 eur

A3 Betoniranje čunja_____________________1,00____________________20,00 eur

A4 Postava, okretanje i ravnanje,

skidanje znaka sa stupa_________________1,00____________________ 18,00 eur

A5 Ravnanje stupa_______________________1,00____________________30,00 eur

A6 Čišćenje granja ili sličnog ispred znaka_____1,00___________________  20,00 eur

A7 Dobava i doprema čelićnih tipli

i inox vijaka 10 mm____________________1,00_____________________7,00 eur

A8 Pritezanje rubnog stupića

( Trg Republike Hrvatske )_______________1,00_____________________6,00 eur

A9 Vađenje rubnog stupića ( T.R.H.)__________1,00____________________  8,00 eur

A10 Postava rubnog stupića ( T.R.H.)_________1,00_____________________ 10,00 eur

A11 Dobava i doprema čelićnih sidrenih vijaka 14 duljine,

200mm sa maticom i podloškom _________1,00____________________20,00 eur

A12 Postava tabli sa dva stupa ______________1,00____________________250,00 eur

A13 Postava usporivača prometa

( po elementima )_____________________1,00____________________25, 00 eur

A14 Nabava i postava klapni

( pocinčana s cilindrom )_______________1,00____________________150,00 eur

A15 Postava visinske prepreke

( po metru )_________________________1,00____________________40,00 eur

B ____________ IZVAN NASELJA MALI I VELI LOŠINJ

B1 Prijevoz vozilom uključivo režiju sat/km ___________________1,00 km_____ 0,5eur

B2 Transportni troškovi kod radova iz

- - 15. stavka ( paušalno/kom)___________________________1,00 kom__________50 ,00eur

B3 Postava informativne signalizacije na

Otocima ( Ilovik, susak, Srakane, Unije )

Navesti dodatne troškove za A1,A2,A5 do A13_______________1,00 kom________   350,00 eur

TROŠKOVNIK  ZA ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

- a.  Iscrtavanje uzdužne razdjelne pune i

Isprekidane linije širine 12 cm ( po metru )___________________________________1,50 eur

15.b.  Iscrtavanje parking mjesta, plavom bojom__________________________________  16,00 eur

15.c.  Parking mjesto za taksi, žutom bojom_____________________________________   45,00 eur

15.d. Parking mjesta za motore, žutom bojom___________________________________    13,00 eur

15.e. Parking mjesto PR, žutom bojom_________________________________________   15,00 eur

15.f.  Parking mjesto “ INVALID “, žutom bojom_________________________________    50,00 eur

15.g. Zabrana parkiranja, žutom bojom______________________________________ 20,00 eur

15.h. Zabrana parkiranja, zelenom bojom____________________________________ 30,00 eur

15.i.  Zaustavna linija ( Š=0,5 m )______________________________________________   15,00 eur

15.j. STOP na kolniku, bijelom bojom_________________________________________     45,00 eur

15.k. Natpis BUS, žutom bojom_____________________________________________    _48,00 eur

15.l. Usmjeravajuće jednosmjerne strelice,

bijelom bojom_______________________________________________________    37,00 eur

15.m. FERRY na kolniku___________________________________________________      48,00 eur

15.n. Pješački prijelaz ( po m² )______________________________________________     13,00 eur

15.n.1. Pješački prijelaz - plastika ( po m² )____________________________________      49,00 eur

15.o. Izlazak stroja na teren________________________________________________    50,00 eur

3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje neravrstanih cesta obuhvaća: Održavanje bijelih puteva ,Asfaltiranja udarnih rupa,pojačano održavanje cesta,

Područje Grada Maloga Lošinja,(uključujući Nerezine,Veli Lošinj,Ćunski I ostala mjesta)

Braće Vidulića ,Zagrebačka,Malin,Creska,Vresikovo,v.Spinčića,V.Gortana,ul Oslobođenja,Nerezine,Veli Dvor, Veli Lošinj,Ustrine cesta i ost udarne rupe  60.000,00 eur

Veli Lošinj – dio Nazorove ulice 35.000,00eur

Susak

Sanacija puta škola –deponij –svjetionik 4.000,00 eur

Artatore, Ćunski,Belej….

- bjeli put Artatore,Liski,Kandija,Zabodarski ,Plat,Srem… 15.500,00 eur

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 8.800,00 eur

Ostalo po nalogu komunalnog redarstva  10.500,00 eur

Troškovi za izvršavanje radova iznose:

CIJENA BEZ PDV-a               133.800,00 eur

PDV                                         33.450,00 eur

SVEUKUPNO                        167.250,00 eur

REKAPITULACIJA SA PDV-om

- REGULACIJA PROMETA                                   75.000,00 eur

- PROMETNA SIGNALIZACIJA                            68.750,00 eur

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA      167.250,00 eur

SVEUKUPNO                                                        311.000,00 eur