REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD MALI LOŠINJ

KLASA: Klasa 400-06/26-01/08

URBROJ: 2170-10-03-26-2

Mali Lošinj, 05.02.2026. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Glavni nadzor izgradnje višestambene građevine oznake S1 u Ćunskom

PODACI O NARUČITELJU

Grad Mali Lošinj

51 550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7

OIB: 72167903884

Broj telefona: 051/231-056

Broj telefaksa: 051/232-307

Internet adresa: www.mali-losinj.hr

Adresa elektroničke pošte: gradonačelnik@mali-losinj.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Dijana Mlacović dip. oec. – Viša stručna suradnica za javnu, jednostavnu nabavu i koncesije

Broj telefona: 051/231-056; Broj telefaksa: 051/232-307

Adresa elektroničke pošte: dijana.mlacovic@mali-losinj.hr

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

- JN-06/26

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN, a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije u ovom postupku javne nabave sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja odabranom ponuditelju i/ili gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja):

- INGEMAR d.o.o., Baštijanova 7/G, Rijeka

- Y/C MARINA d.o.o., Priko 34, Mali Lošinj

- ZAKLOPICA j.d.o.o., Priko 34, Mali Lošinj

- BASTING CONSULT obrt, Malin 23, Mali Lošinj

- Revent Smart d.o.o., Ulica majstora Radonje 14, Zagreb

VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 08/17 i 09/21).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave je 15.000,00 eura (bez PDV-a) te se nabava provodi postupkom jednostavne nabave sukladno čl. 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 08/17 i 09/21). Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor o nabavi usluga.

VRSTA UGOVORA

Ugovor o nabavi usluga.

OPIS PREDMETA NABAVE

- Predmet nabave je usluga glavnog nadzora tijekom izvođenja radova izgradnje višestambene građevine oznake S1 u Ćunskom. Postupak javne nabave radova „Izgradnja višestambene građevine oznake S1 u Ćunskom“, provodi se pod evidencijskim brojem nabave MV-11/25, objavljen je na EOJN RH, pod brojem objave: 2025/S F02-0002535: https://eojn.hr/tender-ca/40115

- CPV oznaka predmeta nabave:

- 71247000-01 – Nadzor građevinskih radova

KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave navedena je u obrascu troškovnika koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelji moraju ponuditi cjelokupni predmet nabave. Nuđenje dijelova predmeta nabave nije dozvoljeno.

TROŠKOVNIK

Troškovnik se nalazi u prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda te čini njegov sastavni dio. Troškovnik je potrebno ispuniti po svim stavkama, potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeriti pečatom.

Ponuditelj je dužan za svaku stavku Troškovnika ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere) i ukupnu cijenu stavke. Cijena ponude izražava se u eurima bez PDV-a.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Predmet ove jednostavne nabave su usluge glavnog nadzora građenja (nadzorni inženjer za građevinske radove, nadzorni inženjer za strojarske radove, nadzorni inženjer za elektrotehničke radove), u smislu odredbi Zakona o gradnji NN 155/25 i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021).

Pri izvršenju usluga, Izvršitelj je dužan ispunjavati usluge definirane ovim Projektnim zadatkom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

Radovi koji su predmet usluga nadzora su izgradnja višestambene građevine oznake S1 u Ćunskom procijenjene vrijednosti 860.000,00 eura bez PDV-a. Sve se gradi sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Rok izvođenja radova predviđa se u trajanju od 12 mjeseci, ali okvirno vrijeme izvršenja ugovora (koji uključuje vrijeme za tehnički pregled, primopredaju radova i konačni obračun radova) je 16 mjeseci od dana potpisa ugovora sa odabranim ponuditeljem.

DETALJAN OPIS OBVEZA IZVRŠITELJA

Svi će se zadaci glavnog nadzora građenja izvršavati poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. U okviru ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan ispuniti sljedeće:

- obveze nadzornih inženjera kako je definirano Zakonom o gradnji 155/25 i Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021)

- sve ostale obveze definirane ovim Tehničkim specifikacijama

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od glavnog nadzora prema Zakonu o gradnji  NN 155/25, te od kontrole izvršavanja ugovornih obveza Izvođača prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

- trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa)

- održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola raspolaže li gradilište s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)

- kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekućih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)

- izgradnje prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih kota, tlocrtnih gabarita, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.)

- ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti nadzornog inženjera kako je to navedeno, ili se može protumačiti iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rješavajući situacije u skladu s Ugovorom, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

ZADACI NADZORNIH INŽENJERA

Stručnjaci koji obavljaju poslove nadzornih inženjera, sukladno Zakonu o gradnji NN 155/25, dužni su u provedbi stručnog nadzora građenja:

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostatcima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Nadzorni inženjeri su dužni u svemu se pridržavati odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22).

Nadzorni inženjeri su dužni kontrolirati pisanu Izjavu izvođača sukladno Pravilniku o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14).

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja i za vrijeme trajanja garantnog roka, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine, odnosno zatražiti isto od Izvođača.

Također, obveze nadzornih inženjera u provedbi stručnog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi:

- nadziranje izgradnje u skladu s građevinskim dozvolama, odnosno glavnim projektima

- nadzor je dužan vršiti nadzor izgradnje u skladu s izvedbenim projektom i glavnim projektom

- obavljanje stručnog nadzora u skladu s ovim Tehničkim specifikacijama

- svakodnevna prisutnost i praćenje izvođenja radova

- kontrola dinamičkog plana izvođenja radova

- provedba kontrole dobave materijala - isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti svojstava i drugi dokazi sukladnosti prema važećim propisima

- pregled i ovjera građevinskih dnevnika – svakodnevno

- pregled i ovjera građevinskih knjiga – mjesečno

- ovjera privremenih situacija u skladu s građevinskim knjigama

- prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredviđene radove

- vođenje zapisnika s koordinacijskih sastanaka – zapisnik dostaviti na ovjeru Izvođaču i Naručitelju

- sudjelovanje pri izradi okončanog obračuna, provedbi tehničkog pregleda i u postupku ishođenja uporabnih dozvola te pri postupku Preuzimanja

- izrada fotodokumentacije napretka izgradnje.

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavio ovlašteni inženjer geodezije

- nadzirati provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, koja se provode u skladu s uvjetima predviđenim glavnim projektom, posebnim propisom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta, i po potrebi odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja u svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva putem ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza iz članka 22. stavka 1. točke 4. ovoga Zakon

- biti prisutan na gradilištu za vrijeme izvođenja radova koji su predmet njegova stručnog nadzora građenja i ovjeriti građevinski dnevnik kvalificiranim elektroničkim potpisom

- organizirati koordinacijske sastanke sasvim sudionicima u gradnji na lokaciji i prostorima naručioca projekta minimalno 2 puta mjesečno

- sastaviti i dostaviti mjesečna izvješća, po potrebi i tjedna

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu ili izvedbenom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine i ovjeriti ga kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Popis stručnog kadra koji Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku. Napominje se da navedeni kadar mora sudjelovati u fazi izvršenja ugovora:

- Stručnjak 1: Glavni Nadzorni inženjer

Stručnjak 1 će obavljati ulogu glavnog nadzornog inženjera (može biti i nadzorni inženjer za jednu od grupa nadziranih radova)

- Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinsko – obrtničke radove

Stručnjak 2 će obavljati ulogu nadzornog inženjera za građevinsko – obrtničke  radove

- Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za strojarske radove

Stručnjak 3 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad strojarskim radovima

- Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove

Stručnjak 4 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad elektrotehničkim radovima

Osim stručnjaka navedenih gore, Izvršitelj će, ovisno o ukazanoj potrebi, odabrati i angažirati i ostale stručnjake prema potrebi u skladu s traženim uslugama utvrđenim u ovom Projektnom zadatku. Angažman tih stručnjaka se smatra uključenim u ponudbenu cijenu. Odabrane ostale stručnjake mora odobriti Naručitelj.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

U Ćunskom na otoku Lošinju. Zgrada se nalazi na k.č. 226/1 k.o. Ćunski, koja je nastala od dijela 226 k.o. Ćunski.

ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA

Početak usluge je odmah nakon zaključenja ugovora između Naručitelja i odabranog ponuditelja.

Rok izvršenja ugovora prati dinamiku izvođenja radova.

Predviđeni rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci. Izvršitelj usluge je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge stvarnim rokovima početka i završetka realizacije ugovora o radovima. Navedeni rok od 12 mjeseci izvođenja radova  ne uključuje vrijeme za tehnički pregled, te primopredaju radova i konačan obračuna radova. Glavni nadzor dužan je prisustvovati tehničkom pregledu i primopredaji.

OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

14.1. Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

ili

b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 15.1. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

- Potvrdu porezne uprave ili

- drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 15.1. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz podtočke 1. i 2. ovog Poziva na dostavu ponuda ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN-a i točke 15.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Dokumenti kojima se dokazuju okolnosti iz točke 15.1. ne smije biti stariji od dana objave Poziva na dostavu ponude.

UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

15.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 16.1. gospodarski subjekt treba kao dokaz u ponudi dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

NAPOMENA:

Svi dokazi i dokumenti traženi u točkama 14. i 15. ovog Poziva mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i ispis elektroničke isprave.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

16.1. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija

16.1.1. Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2026.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2025., 2024., 2023.) pružio usluge iste ili slične predmetu nabave, a čija je vrijednost minimalno u visini 15.000,00 eura (bez PDV-a).

Traženi uvjet gospodarski subjekt može dokazati sa najviše 1 (jedanom) izvršenom uslugom čija je ukupna vrijednost minimalno 15.000,00 eura (bez PDV-a).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 16.1.1. gospodarski subjekt treba kao dokaz u ponudi dostaviti popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati vrijednost usluga, datum, naziv i kontakt druge ugovorne strane.

16.1.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije:

Zahtijeva se da stručni kadar Izvršitelja poznaje pozitivne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji mogu utjecati na provedbu ovog ugovora na razini koja je dovoljna za nesmetano izvršenje ovog Ugovora.

Tijekom faze građenja, Izvršitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim kadrom u svako doba, kako bi se osiguralo da se projekti učinkovito provode i nadziru.

Popis stručnog kadra koji Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku:

- Stručnjak 1: Glavni Nadzorni inženjer

  - Stručnjak 1 će obavljati ulogu glavnog nadzornog inženjera (može biti i nadzorni inženjer za jednu od grupa nadziranih radova)

- Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove

  - Stručnjak 2 će obavljati ulogu nadzornog inženjera za građevinske radove.

- Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za strojarske radove

  - Stručnjak 3 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad strojarskim radovima

- Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove

  - Stručnjak 4 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad elektrotehničkim radovima

Navedena sposobnost dokazuje se izjavom da gospodarski subjekt raspolaže navedenim stručnjakom sa imenom i prezimenom stručnjaka.

Uz izjavu  potrebno je priložiti:

- rješenje/potvrdu nadležne Hrvatske komore inženjera o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće struke;

16.2. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice pojedinačno dokazuje:

- da nije u situaciji zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka nabave (obvezne osnove za isključenje iz točke 15. ovog Poziva)

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (točka 16. ovog Poziva)

Članovi zajednice mogu skupno (zajednički) dokazivati da ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 16. ovog Poziva.

16.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta navedenih u točki 16. ovog Poziva osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz točke 16.1.2. ovog Poziva, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (s time da u dokumentu moraju biti jasno i točno navedeni resursi koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora).

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, dužan je također dokazati da ti drugi subjekti ispunjavaju relevantne kriterije za odabir te da ne postoje osnove za njihovo isključenje.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

NAPOMENA:

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima, naručitelj može radi provjere istinitosti od ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerene preslike dokumenta ili se obratiti izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA UGOVARATELJA

Odabrani ponuditelj će prije potpisa ugovora dostaviti izvadak iz registra stvarnih vlasnika za sve gospodarske subjekte uključene u ponudu (za zajednicu ponuditelja i/ili podugovaratelje)

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),

Podaci o podugovaratelju/ima bit će navedeni u ugovoru o jednostavnoj nabavi.

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio. Odabrani Ponuditelj mora uz račun, odnosno situaciju koje izdaje Naručitelju obvezno priložiti račun odnosno situaciju svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev za promjenom podugovaratelja, ugovaratelj Naručitelju dostavlja sve tražene podatke iz ovog poglavlja o novom podugovaratelju.

Naručitelj  neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

1. u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete,

2. u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najniža cijena. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima. Cijena ponude se piše brojkama. Cijena se iskazuje s uračunatim svim troškovima i eventualnim popustima. Pripadajući porez iskazuje se odvojeno.

Ponuditelj je obvezan popuniti kompletni Troškovnik s traženim kolonama i jediničnim cijenama bez PDV-a.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ako tijekom postupka jednostavne nabave istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i u tu svrhu dati primjereni rok ponuditelju.

JAMSTVA

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ugovora o jednostavnoj nabavi, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice solemnizirane od javnog bilježnika, ispunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), u visini od 10% (slovima: deset posto) vrijednosti Ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze.

Ukoliko odabrani Ponuditelj ne dostavi jamstvo najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju neposredno nakon izvršenja svih obveza sukladno sklopljenom ugovoru.

Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u navedenom iznosu (bez PDV-a), sukladno članku 214. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22).

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja.

Naručitelj će plaćanje vršiti u jednakim mjesečnim ratama na temelju ispostavljenih računa koje će ponuditelj ispostaviti sukladno izvršenim uslugama. U prilogu računa odabrani ponuditelj je obvezan priložiti specifikaciju izvršene usluge.

Primljeni račun predstavnik Naručitelja obvezan je odobriti ili odbiti u roku od 8 dana od dana primitka, a Naručitelj isplatiti u roku 30 dana od dana izvršene usluge.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/18), naručitelj će zaprimat isključivo elektroničke račune.

Plaćanje se vrši u eurima.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst istog.

Ponuda treba sadržavati slijedeće priloge:

- popunjeni ponudbeni list (Prilog 1),

- popunjeni troškovnik (Prilog 2),

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja

- tražene dokaze sposobnosti

- sve ostale dokumente koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Ponuda se dostavlja:

U elektroničkom obliku, na e-mail adresu: dijana.mlacovic@mali-losinj.hr najkasnije do 16.2.2026. godine, do 10:00 sati.

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda se izrađuje na način da čini neraskidivu cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda mora sadržavati dokaze ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz ovog Poziva, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje ponude, dokazi o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora te sve ostale dokumente propisane ovim Pozivom.

Ponude koje ne budu sastavljene sukladno uvjetima naznačenim u ovim uputama neće se razmatrati, kao i nepravodobne i nepotpune ponude.

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponude je 16.02.2026. godine do 10:00 sati (do navedenog roka ponuda mora biti zaprimljena kod naručitelja).

Otvaranje ponuda obavlja se po isteku roka za dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

Naručitelj će poništiti postupak nabave te bez odgode donijeti Odluku o poništenju ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su bile poznate prije slanja Poziva,

- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Poziva da su bile poznate prije slanja Poziva,

- nije pristigla nijedna ponuda,

- nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda,

- je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova za javne nabave male vrijednosti, osim ako Naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva,

- je cijena valjanih ponuda u postupku jednostavne nabave jednaka ili veća od pragova za nabavu male vrijednosti.

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Nakon donošenja odluke o odabiru pristupa se sklapanju ugovora o nabavi usluga.

Prilog 1.

| NARUČITELJ: | PREDMET NABAVE: |  |
| --- | --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ | Glavni nadzor izgradnje višestambene građevine oznake S1 u Ćunskom |  |
| PONUDBENI LIST |  |  |
| PODACI O PONUDITELJU |  |  |
| Zajednica gospodarskih subjekata | DA | NE |
| Naziv Ponuditelja/članova zajednice ponuditelja uz napomenu koji je gospodarski subjekt ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem |  |  |
| Sjedište Ponuditelja/članova zajednice uz napomenu sjedišta gospodarskog subjekta ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem |  |  |
| OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) |  |  |
| Broj računa (IBAN) |  |  |
| Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a | DA | NE |
| Adresa e-pošte |  |  |
| Kontakt osoba ponuditelja |  |  |
| Broj telefona |  |  |
| Sudjelovanje podugovaratelja | DA | NE |
| Naziv i podaci o podugovaratelju |  |  |
| Dio ugovora koji se namjerava dati u podugovor (predmet, količina, vrijednost, postotni udio) |  |  |
| PODACI PONUDE |  |  |
| Oznaka ponude |  |  |
| Rok valjanosti ponude |  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |  |
| PDV |  |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |  |
|  | (ime i prezime ovlaštene osobe) |  |
| mjesto/datum | (potpis ovlaštene osobe) |  |

Prilog 2.

TROŠKOVNIK

| Red. Br. | Opis /specifikacija | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluga glavnog nadzora izgradnje višestambene građevine oznake S1 Ćunski | usluga | 1 |  |  |
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |

U ______________, ___/___/ _____ godine.

|  | Za gospodarski subjekt: _____________________________________ |
| --- | --- |
|  | (ime i prezime ovlaštene osobe) |
|  | _____________________________________ |
|  | (potpis ovlaštene osobe) |

Prilog 3.

POPIS ANGAŽIRANIH TEHNIČKIH STRUČNJAKA NA PREDMETU NABAVE

Gospodarski subjekt ovim popisom dokazuje Naručitelju da će za potrebe izvršenja ugovora na raspolaganju imati sljedeće stručnjake:

| R. br. | Ime i prezime | Obrazovna/stručna kvalifikacija | Pozicija na koju se stručnjaka nominira |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

U _____________ dana ________2026. g.

Gospodarski subjekt:

M.P

___________________________