Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18, 110/18, 32/20,145/24) i  članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18,9/21 i 6/26) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana_________  2026. godine, donijelo je

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2027. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2027. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima sa zelenim površinama, javnu rasvjetu, građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazanim u Tablici točka 1., 2., 3. i 4. obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis radova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi

1.CESTE, PARKIRALIŠTA

| POZICIJA PRORAČUNA | OPIS | PLANIRANA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100001 | Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni | 20.000,00 |
|  | zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100002 | Cesta Malin | 520.000,00 |
|  | građenje |  |
| Kapitalni projekt K100003 | Produžetak ceste Mije Mirković | 20.000,00 |
|  | početak građenja |  |
| Kapitalni projekt K100004 | Izgradnja ceste u stambenoj zoni Kalvarija-faza III | 30.000,00 |
|  | zemljište, početak građenja |  |
| Kapitalni projekt K100005 | Cesta Kovčanje-Poljana | 620.000,00 |
|  | projetiranje, građenje - fazno |  |
| Kapitalni projekt K100006 | Cesta Galboka | 20.000,00 |
|  | zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100008 | Nerazvrstana cesta 147 | 20.000,00 |
|  | projektiranje, zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100009 | Izgradnja ceste u Nerezinama područje Potočine | 40.000,00 |
|  | projektiranje, zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100011 | Rekonstrukcija ceste Conrada Clara | 20.000,00 |
|  | projektiranje, zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100012 | Rekonstrukcija ulice Šime Kvirina Kozulića | 40.000,00 |
|  | projektiranje, početak građenja |  |
| Kapitalni projekt K100013 | Spoj ulica Mate Vidulića i Stjepana Radića | 125.000,00 |
|  | građenje |  |
| Kapitalni projekt K100014 | Prilazna cesta na Velopinu | 20.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100016 | Cesta u Artatorama | 40.000,00 |
|  | projektiranje, zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100017 | Cesta Mali-Veli Lošinj | 230.000,00 |
|  | sufinanciranje javne rasvjete na D100 |  |
| Kapitalni projekt K100018 | Nerazvrstana cesta ML 189 | 47.000,00 |
|  | projektiranje, izvođenje |  |
| Kapitalni projekt K100019 | Rotor kod Ćunskog | 40.000,00 |
|  | projektiranje, zemljište |  |
| Kapitalni projekt K100021 | Cesta Osor-Nerezine | 22.500,00 |
|  | radovi |  |
| Tekući projekt T100004 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture | 25.000,00 |
|  |  | 1.899.500,00 |

| IZVORI SREDSTAVA |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 462.500,00 |
| NOVI PRAVILNIK Pomoći iz državnog proračuna | 120.000,00 |
| Kapitalne donacije | 1.012.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 65.000,00 |
| Vodni doprinos | 40.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Naknada za koncesije | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 |
| Turistička pristojba | 0,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 200.000,00 |
| UKUPNO | 1.899.500,00 |

2. JAVNA RASVJETA

| POZICIJA PRORAČUNA | OPIS | PLANIRANA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100002 | Izgradnja javne rasvjete na Čikatu | 81.500,00 |
|  | projektiranja, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100003 | Javna rasvjeta u naselju Osor | 50.000,00 |
|  | projektiranje, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100004 | Javna rasvjeta Kadin i Kijac | 70.000,00 |
|  | projektiranja, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100005 | Javna rasvjeta Nerezine | 10.000,00 |
|  | građenje |  |
| Kapitalni projekt K100006 | Rekonstrukcija dekorativne rasvjete-Trg i riva u M.Lošinju | 15.000,00 |
|  | projektiranje |  |
|  |  | 226.500,00 |

| IZVORI SREDSTAVA |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 80.000,00 |
| NOVI PRAVILNIK Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Kapitalne donacije | 46.500,00 |
| Opći prihodi i primici | 35.000,00 |
| Vodni doprinos | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Naknada za koncesije | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.000,00 |
| Turistička pristojba | 50.000,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 |
| UKUPNO | 226.500,00 |

3. JAVNE POVRŠINE I JAVNE ZELENE POVRŠINE

| POZICIJA PRORAČUNA | OPIS | PLANIRANA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100001 | Biciklističke staze i šetnice | 35.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100002 | Uređenje postojećih javnih puteva u biciklističke staze -Punta Križa | 100.000,00 |
|  | građenje |  |
| Kapitalni projekt K100004 | Heliodrom na Susku | 100.000,00 |
|  | projektiranje, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100005 | Heliodrom na Iloviku | 140.000,00 |
|  | projektiranje, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100006 | Uređenje trga u Osoru | 50.000,00 |
|  | projektiranja, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100007 | Nogostup od Lidla do Doma zdravlja | 25.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100008 | Uređenje trga na Sv. Ani u Velom Lošinju | 25.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100009 | Uređenje zelene površine ispred Marketa Veli Lošinj | 40.000,00 |
|  | projektiranje, početak gradnje |  |
| Kapitalni projekt K100010 | Dječje igralište Sv. Jakov | 10.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100011 | Uređenje lokaliteta Punta Leva | 45.000,00 |
|  | projektiranje, građenje |  |
| Kapitalni projekt K100012 | Riva lošinjskih kapetana | 750.000,00 |
|  | građenje |  |
| Kapitalni projekt K100003 | Košarkaško igralište na Susku | 30.000,00 |
|  | projektiranje |  |
| Kapitalni projekt K100004 | Sanacija sportskog igrališta na Zagazinjinama | 100.000,00 |
|  | građenje |  |
|  |  | 1.450.000,00 |

| IZVORI SREDSTAVA |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 70.000,00 |
| NOVI PRAVILNIK Pomoći iz državnog proračuna | 305.000,00 |
| Kapitalne donacije | 75.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 |
| Vodni doprinos | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 170.000,00 |
| Naknada za koncesije | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 100.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.000,00 |
| Turistička pristojba | 0,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 710.000,00 |
| UKUPNO | 1.450.000,00 |

4. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

| POZICIJA PRORAČUNA | OPIS | PLANIRANA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100001 | Mrtvačnica | 100.000,00 |
|  | građenje |  |

| IZVORI SREDSTAVA |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 |
| Kapitalne donacije | 0,00 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 |
| Vodni doprinos | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Naknada za koncesije | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 100.000,00 |
| Turistička pristojba | 0,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 |
| UKUPNO | 100.000,00 |

REKAPITULACIJA

| REKAPITULACIJA |  |
| --- | --- |
| CESTE I PARKIRALIŠTA | 1.899.500,00 |
| JAVNA RASVJETA | 226.500,00 |
| JAVNE POVRŠINE I ZELENE JAVNE POVRŠINE | 1.450.000,00 |
| GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 100.000,00 |
| UKUPNO | 3.676.000,00 |

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 3.676.000 € sa slijedećim izvorima sredstava:

| REKAPITULACIJA IZVORA SREDSTAVA |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 612.500,00 |
| NOVI PRAVILNIK Pomoći iz državnog proračuna | 425.000,00 |
| Kapitalne donacije | 1.133.500,00 |
| Opći prihodi i primici | 100.000,00 |
| Vodni doprinos | 40.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 170.000,00 |
| Naknada za koncesije | 0,00 |
| NOVI PRAVILNIK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 100.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 135.000,00 |
| Turistička pristojba | 50.000,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 910.000,00 |
| UKUPNO | 3.676.000,00 |

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama Grada Malog Lošinja, a stupa na snagu 8 dana od objave i primjenjuje se od 01.siječnja 2027. godine

Klasa:

Urbroj:

Mali Lošinj……2026.

Grad Mali Lošinj

Gradsko vijeće

Predsjednik:

Mario Okmažić, univ.bacc.oec. v.r.